МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017	                                                                                                                   № 56

с. Вороново   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству в  населенных пунктах

Вороновского сельского поселения на 2017 год

В соответствии с Законом Томской области Томской области от 15.08.2002 №61-ОЗ                  « Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов Томской области» Уставом Вороновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству в  населенных пунктах муниципального образования «Вороновское сельское  поселение» на 2017 год согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Вороновское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www. voronovo.tom.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                      С.Н. Прокопенко

Н.А.Теущакова

31-169

В дело № 02 – 04

___________Н.А. Теущакова

«___»______________ 2017г.

Приложение

к постановлению Администрации

Вороновского сельского поселения

от 17.04.2017 №56                                                                                                     План

Мероприятий по благоустройству в населенных пунктах

Вороновского сельского поселения на 2017 год

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести: собрания с руководителями предприятий и учреждений поселения, предпринимателями, сходы граждан, встречи в школах с повесткой «О проведении двухмесячника по благоустройству» | до 01.05.2017 | С.Н. Прокопенко Н.А.Теущакова С.А.Микулич директора школ, заведующие СДК, руководители предприятий, предприниматели |
| 2 | Рассмотреть и утвердить мероприятия по благоустройству на собрании Совета депутатов | до 01.05.2017 | С.Н. Прокопенко |
| 3 | Закрепить за депутатами Совета поселения участки территорий | до 01.05.2017 | Председатель Совета поселения |
| 4 | Привлекать к работам по благоустройству безработных через службу занятости | постоянно | Н.А. Теущакова |
| 5 | Очистка улиц от мусора, и вывоз на площадку временного хранения. | до 01.05.2017 | С.Н. Прокопенко |
| 6 | Прогредировать дороги на объекты размещения твердых бытовых отходов, выставить аншлаг | до 15.06.2017 | С.Н. Прокопенко |
| 7 | Провести субботник по очистке кладбищ от мусора. | до 01.06.2017 | С.Н. Прокопенко |
| 8 | В период двухмесячника скоординировать работу Администрации и общественности (депутаты Совета, комиссия по благоустройству, Совет ветеранов и др.) | еженедельно | С.Н. Прокопенко Н.А. Теущакова С.А. Микулич В.В.Вторушина |
| 9 | На территории сельского поселения объявить конкурс на лучшую усадьбу, лучший цветник, лучшее частное предприятие | до 01.05.2017 | С.Н. Прокопенко Н.А. Теущакова С.А.Микулич |
| 10 | Провести субботники по благоустройству территорий: мест отдыха, улиц, пустырей. Очистить берега рек, прудов, водоёмов.. Убрать несанкционированные свалки. | весь период | С.Н. Прокопенко Администрация поселения, Совет депутатов, директора школ, ДК, руководители предприятий, Советы ветеранов |
| 11 | Провести работу с предпринимателями о соблюдении правил благоустройства: уборка территории, разбивка клумб, установка контейнеров для мусора и его вывоз | до 01.05.2017 | С.Н. Прокопенко Предприниматели |
| 12 | Разбить цветники и клумбы на территории поселений, у обелисков «Славы» | Май- июнь | С.Н. Прокопенко С.А.Микулич Совет ветеранов |
| 13 | Организовать работу по уборке бурьянов на земельных муниципального образования, обязать собственников заброшенных усадьб уборку бурьяна, предоставляющих пожароопасную обстановку | Июль-сентябрь | С.Н.Прокопенко О.А.Гетц |
| 14 | Проводить скашивание трав вдоль дорог в населенных пунктах | Июль- сентябрь | С.Н.Прокопенко О.А.Гетц |
| 15 | Освещать ход двухмесячника по благоустройству через наглядную агитацию и в районной газете «Знамя труда» | постоянно | С.Н. Прокопенко комиссия по благоустройству, работники культуры |
| 16 | Установить на территории поселения единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территорий | Каждую пятницу | С.Н. Прокопенко |
| 17 | Решить вопрос на собрании Совета поселения об ответственности депутатов за ходом благоустройства на закреплённых за ними участках | май | Председатель Совета поселения |
| 18 | Провести работу с населением по своду старых деревьев у жилых домов | Весь период | С.Н.Прокопенко О.А.Гетц |
| 19 | Провести ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | Май-сентябрь | С.Н.Прокопенко О.А.Гетц |
| 20 | Выполнить ремонт дорог с твердым покрытием | Май-сентябрь | С.Н.Прокопенко |