МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2011                                                                                                                                     № 89

с.Вороново Кожевниковского района Томской области

Об утверждении долгосрочной целевой Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Вороновского сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

С целью улучшения качества жизни населения, повышения доступности                             и улучшения качества коммунальных услуг и в соответствии с Уставом муниципального образования Вороновское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                                Н.А.Козлов

Г.А. Васенёва

31-169

В дело № 02 – 04

___________ Г.А. Васенёва

«___»______________ 2011г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к постановлению Администрации

- Вороновского сельского поселения

- от 14.11.2011 № 89

Долгосрочная целевая Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Вороновского сельского поселения на 2011 – 2015 годы»

Паспорт целевой Программы

| Наименование Программы: | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы: | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»: - Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций». - Постановление Администрации Вороновского сельского поселения от 30.08.2011 № 60 |
| Муниципальный заказчик Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения |
| Основная цель Программы: | Обеспечение потребителей к 2015 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы: | - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения; - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы: | 2011 - 2015 годы |
| Основные исполнители Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения Заместитель Главы поселения Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2011-2015 годы – 11 709,327 млн. руб. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Увеличение темпов роста нового строительства. Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Вороновском сельском поселении. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке теплоэнергии; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% (необходимость установки станций водоочистки на всех скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения; - строительство новых систем водоснабжения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в Вороновском сельском поселении; - обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь; – полный переход на приборный учет при расчете муниципального бюджета с организациями коммунального комплекса. Обращение с отходами: - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории МО Вороновское сельское поселение путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами; -эффективность управления в сфере обращения с отходами; - улучшение внешнего облика Вороновского сельского поселения. |
| Ответственные лица для контактов: | Заместитель Главы поселения Специалист по финансово-экономическим вопросам |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Вороновского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. Основные направления перспективного развития

Вороновского сельского поселения

1.1. Краткая характеристика поселения

Вороновское сельское поселение расположено в южной части муниципального образования Кожевниковский район. В его состав входят населенные пункты с. Вороново (Административный центр поселения), с. Осиновка, д. Еловка, д. Екимово, д. Красный Яр,                      д. Волкодаевка, д. Каштаково. Вороновское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным Законом Томской области от 10.09.2004 № 202-ОЗ                             «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кожевниковского района» статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Вороновское поселение граничит на западе с Новосибирской областью, на северо-западе – с землями муниципального образования Малиновское сельское поселение, на северо-востоке - с землями муниципального образования Уртамское сельское поселение, на востоке – протока реки Оби - Симан, на юге - с землями муниципального образования Чилинское сельское поселение. Общая протяженность границы составляет – 86 км.

Вороновское сельское поселение (с.Вороново) до г. Томска - 130 км, до г.Новосибирска –200 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Томска - 130 км, до районного центра -33 км.

Самой крупной рекой на территории поселения является участок р.Оби, расположенный в его восточной части. Остальные реки являются притоками р.Оби разного порядка, либо её притоками и озёра разного характера.

Земельный фонд Вороновского сельского поселения составляет 57, 694 тыс. га (14,8% земельного фонда Кожевниковского района).

Значительная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (61%).

1.1.1. Климат

Вороновское сельское поселение расположено на Западно-Сибирской равнине                              в среднем течении реки Оби, протока Симан.

Климат континентальный. Умеренный климатический пояс. Среднегодовая амплитуда воздуха отрицательная: от - 0,5 С.

1.1.2. Население

Численность постоянно проживающего населения поселения на 01.01.2011 года составляет 2 118  человек. Численность трудоспособного возраста составляет 944 человек (44,6% от общей численности). Дети и подростки до 15 лет - 659 человека (31,1 % от общей численности). Пенсионеров – 515 человек (24,3 %).

От общего числа трудоспособного населения около 675 чел. (71,5 % от трудоспособного населения) заняты в сфере экономики.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 74,2 года, в том числе мужчин - 77,4 года и женщин - 70,4. Рождаемость составляет около 12,7 чел./год на 1 000 жителей; смертность составляет 24,6 чел./год на 1 000 жителей; естественная убыль населения составляет около 11,9 чел./год на 1 000 жителей.

На 01.01.2007 население Вороновского сельского поселения составляло 2 505 чел.,                        в том числе селе Воронове - 1251 чел.

Таким образом, убыль населения за 5 лет составила около 387 чел. или около 77 чел./год.

Таким образом, численность трудоспособного населения сокращается, молодежь покидает сельскую местность, уезжает в город на учебу и не возвращается назад.

Демографическая ситуация в поселении ухудшается. Численность населения снижается за счет превышения смертности над рождаемостью (в 1.9 раза), а также миграции населения в другие места проживания.

Невысокая рождаемость, миграция населения на другие территории, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда).

1.1.3. Характеристика экономики поселения

Основные производственные предприятия поселения размещены в населенных пунктах                     с. Вороново (ООО «Вороновское», ООО «Надежда»), Осиновка (СПК Восход»).

Позитивным моментом в экономике поселения является развитие производственной базы (приобретение техники, и т.д.), увеличение числа рабочих мест, повышение заработной платы и, соответственно, снижение социальной напряженности.

Наряду с этим в поселении осуществляют свою деятельность 13 крестьянско-фермерских хозяйства: занимаются производством молока, мяса, разведением овец.

На территории поселения зарегистрировано 21 индивидуальных предпринимателей. Из них 10 занимаются торговой деятельностью и имеют свои торговые павильоны.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.                      В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное подсобное хозяйство и увеличение поголовья животных в частном секторе.

По территории поселения проходят автодороги регионального значения, находящиеся                                в государственной собственности Томской области.

Общая протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием составляет - 41,2 км.

По территории поселения проходят транзитные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110/10 кВ (электроподстанция в с. Воронове).

Газопровод на территории Вороновского сельского поселения отсутствует; населением используется сжиженным газом в баллонах.

Антенны (вышки) сотовой связи (4) расположены в с. Воронове; на территории поселения имеется 3 почтовых отделений связи. Водоснабжение сельских населённых пунктов осуществляется от артскважин (11).

В с.Воронове  действует центральная отопительная котельная.

1.1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство

Существующий жилой фонд Вороновского сельского поселения оценивается в 47 370 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 22,7 кв.м/чел. Муниципальный жилой фонд составляет 471 кв.м. Средняя жилищная обеспеченность –11,7 кв.м/чел. Степень износа жилого фонда - от 50 до 65%. Ветхое и аварийное жильё жилого фонда отсутствует.

Индивидуальное жилищное строительство в Вороновском сельском поселении имеет тенденцию к уменьшению нового строительства, имеет место незавершенное строительство.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами: отопления, водоснабжения.

Услуги по теплоснабжению в с.Воронове оказывают централизованно 2 предприятия – ООО «Коммунальные системы Кожевниково», КР МУП «Комремстойхоз», в остальных населенных пунктах – печное отопление.

ООО «Селькомхоз» оказывает централизованно услуги по водоснабжению населению                     и организациям.

Из-за низкой платежной дисциплины населения не имеется возможности                                              в запланированных объемах проводить работы по текущему ремонту и содержанию объектов водоснабжения.

Водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям                                  и централизованным вывозом отходов занимается ООО «Селькомхоз».

В поселении отсутствует центральное газоснабжение. Население снабжается децентрализовано сжиженным газом в баллонах ООО «Торговый дом ОАО Томскоблгаз».

Электроснабжение поселения в настоящее время осуществляет сетевая компания ОАО «Томская энергосбытовая компания». Согласно итогам исследований и расчетов электрических нагрузок по Вороновскому сельскому поселению, средний ежегодный прирост максимума нагрузки (за период 2011-2015 гг.) в целом ожидается на уровне 10%.

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как среднецентрализованную со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов. Полностью децентрализовано:

- теплоснабжение - автономные котельные в школе, доме культуре;

- снабжение сжиженным газом;

- водоотведение с использованием выгребных ям.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а так же собираемых с потребителей платежей.

1.2. Прогноз развития Вороновского сельского поселения

1.2.1. Прогноз динамики численности населения

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов Вороновского сельского поселения до 2015 года положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения поселения, изменения в его половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание также географические особенности поселения, выполняемые им функции, тенденции развития современных демографических процессов России и региона.

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в Вороновском сельском поселении уровни рождаемости и смертности населения, его половозрастная структура.

Убыль сельского населения по поселению прогнозируется на 18,0%,

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

- Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 4,6% до 6,7%;

- Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 22,9% до 29,4%) при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста.

Таким образом, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения.

Исходя из демографического анализа населения за последние 5 лет, с учетом тенденции демографии за последние 2-3 года, прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного в Вороновском сельском поселении на расчетный срок (2015 г.) в 1737 чел., при существующем населении (за 2010 г.) в 2 118 чел. То есть, прогнозируется возможность относительного ухудшения демографии населения сельского поселения по сравнению с существующим положением.

1.2.2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

В результате активного развития производственной базы сельскохозяйственного предприятия ООО «Вороновское» увеличения количества рабочих мест и, соответственно, притока населения в с.Вороново. Так же активно покупают жилые дома и строят новые городские жители. Соответственно, увеличится количество потребителей водоснабжения                              и э\энергии. Отопление в новостройках планируется индивидуальное.

1.3. Анализ существующей системы теплоснабжения

Село Вороново. В населенном пункте расположена центральная котельная, работающая на угле. Годовая выработка тепловой энергии – 1 317 Гкал/год. Отпуск тепловой энергии в год  1292,7 Гкал/год. Котельная обслуживает 65 домов и квартир. Схема тепловых сетей двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей –  подземный (в непроходных каналах), общая протяженность в двухтрубном исчислении- 2,4 км. Социальные объекты – образования, культуры обслуживает организация КР МУП «Комремстойхоз», ООО «КСК».

Индивидуальная жилая застройка в с. Осиновка, д. Волкодаевка, д. Еловка, д. Екимово, д.Красный Яр имеют печное отопление. Топливом служат дрова и уголь.

1.3.1. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Одним из первоочередных мероприятий в Вороновском сельском поселении является реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселения в части объектов теплоснабжения, а именно: замена участков теплотрассы, ремонт оборудования котельной, замена котлов на более высокий уровень КПД до 2015 г. Установка теплосчётчиков.

Одной из возможных перспектив для центральной котельной с.Воронове является перевод существующей котельной на газ (при строительстве газопровода).

# Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2011 - 2015гг. (Теплоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, в км. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Замена теплосетей по ул. Большая Подгорная в с. Воронове | 0,900 км | 1 934,0 | областной бюджет |  |  |  | 1 934,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплосетей по ул. Симанская в с. Воронове | 0,535 км. | 1 150,0 | областной бюджет |  |  |  | 1 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена теплосетей по ул. Комсомольская в с. Воронове | 0,598 км. | 1 285,0 | областной бюджет |  |  |  | 1 285,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена теплосетей по ул. Карла Маркса в с. Воронове | 0,745 км. | 1 601,0 | областной бюджет |  |  |  | 1 601,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО теплосети: | 2,778 | 5 970,0 |  |  |  |  | 5 970,0 |  |  |  |  |
| 5 | Замена водопроводных сетей по ул. Пролетарская в с. Вороново | 0,400 км. | 480,0 | областной бюджет |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена водопроводных сетей по ул. Набережная в с. Вороново | 1,000 км. | 1 200,0 | областной бюджет |  |  |  | 1 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопроводных сетей по ул. Карла Маркса в с. Вороново | 0,260 км. | 312,0 | областной бюджет |  |  |  | 312,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопроводных сетей по ул. Комсомольская в с. Вороново | 0,600 км. | 720,0 | областной бюджет |  |  |  | 720,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей по ул. Большая Подгорная в с. Вороново | 0,340 км. | 327,0 | областной бюджет |  | 327,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей по ул. Мира в с. Осиновка | 0,450 км. | 540,0 | областной бюджет |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водопроводных сетей по ул. Набережная в с. Осиновка | 0,700 км. | 840,0 | областной бюджет |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО сети водопроводные: | 3,410 | 4,092 |  |  |  |  | 4 092,0 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 6,188 | 10 062,0 |  |  | 327,0 |  | 10 062,0 |  |  |  |  |

1.4. Анализ существующей системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Вороновского сельского поселения являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является ООО «Селькомхоз» Кожевниковского района.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки (система обеззараживания воды отсутствует).

Качество воды, подаваемой потребителю, чаще всего, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Особенно высоки показатели по содержанию железа. Поэтому необходимы установки станций обезжелезивания.

В 6 населенных пунктах поселения водоснабжение централизованное. Источниками водоснабжения является подземный водозабор, включающий в себя одиннадцать скважин для забора воды, 11 водонапорных башен. Производительность скважин составляет 172                       и 216 м3/сут. Зоны санитарной охраны водозаборов соблюдаются.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода, составляет 34,5 км.

Год ввода скважин и водопроводов поселения в эксплуатацию 1963-1991 гг. Таким образом, подавляющее большинство сооружения и водопроводных сетей имеют высокую степень износа.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством пожарных резервуаров, водоемов и из водонапорных скважин.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Вороновского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- - источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные качества:

- - отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды);

- - высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений;

- - качество воды, подаваемой потребителю, в большинстве случаев, не соответствует питьевым требованиям.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить реконструкцию системы водоснабжения.

Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Вороновского сельского поселения на 2011 – 2015 гг.

(Водоснабжение)

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, кол-во | Сметная стоимость тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Бурение новой скважины с. Вороново | 1 | 799,996 | Областной бюджет | 799,996 | 799,996 |  |  |  |  |

1.5. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Администрация Вороновского сельского поселения принимает часть полномочий от Администрации Кожевниковского района по организации утилизации бытовых                                        и промышленных отходов ежегодно. Мест хранения и накопления отходов нет. Вывоз мусора поселении осуществляется согласно графику проезжает автотранспортное средство, которое останавливается возле определённых пунктов назначения (улицы) и жители выходят к нему и складывают туда отходы. Отходы, образованные в населённых пунктах поселения вывозятся для размещения на санкционированные свалки, по договорам с ООО «Селькомхоз». Ликвидация несанкционированных свалок организует Администрация совместно с Центром занятости населения по Кожевниковскому району.

Перечень мероприятий

по обращению с отходами (мусором) в Вороновском сельском поселении на период

2011 -2015 гг.

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия (работы) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории поселения по населенным пунктам: с. Вороново д. Красный Яр д. Еловка д. Екимово с. Осиновка д. Волкодаевка | 93,720 | 93,720 | 99,343 | 105,304 |  | 111,622 |  |
| 2 | Проводить работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, и привлечение лиц их образующих к ответственности | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 3 | Изготовление аншлагов по запрещению свалок мусора в не отведённых местах | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4 | Оплата за транспортировку и размещение твёрдых (жидких) отходов | 0,130 | 0,130 | 0,138 | 0,146 | 0,155 |  |  |
|  | Итого: | 93,850 | 97,850 | 103,481 | 109,450 | 115,777 |  |  |
| 5 | Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  | Постоянно, в течение года |
| 6 | Ежегодно проводить беседы с учащимися школ на экологические темы | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработать и провести конкурсы рисунков в поселении на экологические темы | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ежегодно проводить субботники по уборке территорий от мусора | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |
| 9 | На сходах проводить беседы с жителями о санитарном и экологическом состоянии территории | Постоянно, в течение года |  |  |  |  |  |  |

- 2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств областного, районного и местного бюджета сельского поселения. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

3. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

- Контроль исполнения Программы осуществляется Администрацией Вороновского сельского поселения и Советом поселения.

- Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.